黄山风景区2025年度直升机化学防治松材线虫病媒介昆虫作业质量监理服务采购项目需求书

一、项目概况

对黄山风景区2025年度直升机化学防治松材线虫病媒介昆虫项目（以下称飞防项目）作业质量进行监理。飞防项目采用直升机超低容量喷雾方式，计划于2025年6月上旬、7月下旬（具体时间视天气情况确定）在景区范围内西南部、西部、北部、东部高海拔纵深无人为活动松林分布区域实施化学防治，防治区域海拔梯度660-1600米，其中海拔1100米及以上区域占51.8%，分2次实施，每次飞防面积9万亩，合计18万亩。

二、服务要求

（一）现场监理

飞防项目现场安排人员留存药剂样品、查验药剂三证、监控药剂配制过程、加药过程、包括农药种类、配制比例等。查验记录机型、机号、飞行员、飞防架次以及飞防施工单位人员配备和资质的核验，每架次往返时间和载药量，填写记录表。通过相关监理类系统监管飞机作业位置和作业状态，包括收集核验飞行高度、飞行速度、作业喷迹和飞行轨迹，统计作业面积、施药量、施药覆盖率等数据。核算作业航线均匀度、药剂配制浓度、药剂加注量准确率、机载喷洒设备药剂输出流量，分析判定施药覆盖率、施药量和施药区雾滴点密度均匀性变异系数。

（二）喷洒效果评估

在飞防区域随机设立一个验证区（经采购人认可）进行喷洒效果核查。通过在试验区布置水敏纸计算雾滴覆盖密度，测量最大雾滴直径。具体要求为在试验区样地松树树冠下和林间空地上布置水敏纸，分别代表树中层和树冠。共选取10株松树，松树树冠下、林间空地上东西南北方向各设1个取样点，共设置80个取样点。承接沉降药剂雾滴，飞机施药后1小时，立即取回水敏纸测量。

（三）药剂环境影响评价

在飞防区域边界外20m、50m、100m分别设置监测点，每个监测点设3个取样点，施药前在监测点林间空地上放置滤纸。飞防后1小时回收滤纸，装入自封袋。在溪流设置3处采样点，分别于施药前、施药后1小时和飞防作业后第一次降雨（出现地表径流）后12小时内采集水样。按照国标方法对滤纸上和水体内药剂残留进行检测，以食品安全国家标准《食品中农药最大残留限量》（GB2763-2021）评价药剂环境影响。

（四）药剂持效期调查

在飞防区域点状选定10株松树，于飞防作业后24小时内分株采集10株松树新鲜枝条，检测药剂残留，随后在第10、20、30、40天分株采集检材检测一次，共计5次，绘制药剂持效期折线图。

- 成果提交

中标人需在完成所有飞防作业质量监理后15日内，提交符合作业监理和采购人要求的纸质版和电子版的监理报告及相关的全部原件材料。数据信息归甲方所有，不得向外泄露。

三、预算及付款方式

本项目最高限价14.5万元，无预付款。采购人在中标人完成飞防作业质量监理并提交符合要求的监理报告后7个工作日内一次性付清合同款。

四、服务期限

被监理项目开工起到竣工验收合格止。

五、其他

1.本项目不接受联合体，本项目不得以任何形式转包，如有发现，采购人有权拒付合同款并追究相应法律责任。

2.本项目中涉及的药剂检测及药剂残留检测等需求，均由中标人根据本项目实际需求自行选择检测机构，所选择的检测机构须具备公信力和检测能力，并与项目实施单位、药剂生产单位无隶属关系或其他利害关系，检测结束后向采购人提供盖有检测机构公章的纸质检测报告。

3.中标人须在监理进场前向采购人提交监理服务工作方案，在监理过程中须及时详实规范做好监理日志记录，并拍摄影像资料。中标人应第一时间向施工方和采购人反馈监理过程中发现的问题，并对真实性、准确性负责。

4.投标人的报价应包含为完成本监理任务所需的监理人工费、食宿、交通（含景区）、门票及税金等一切费用。

5.本项目免收履约保证金。

六、联系人：孙凡，联系方式：0559-5564838。

黄山风景区2025年度直升机化学防治松材线虫病媒介昆虫作业质量监理服务采购项目评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 投标报价 （14分） | 价格标经评审满足本项目要求的供应商所报价格中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分分值（取小数点后两位）。 |
| 商务 技术分 | 供应商 技术实力 （10分） | 供应商具有： 1、证书等级为一级的林业病虫害防治监理服务企业资质证书，得10分； 2、证书等级为二级的林业病虫害防治监理服务企业资质证书，得8分； 3、证书等级为三级的林业病虫害防治监理服务企业资质证书，得6分。 注：上述林业病虫害防治监理服务企业资质证书不累计计分，仅按最高分计一次分；采购响应文件中需提供林业病虫害防治监理服务企业资质证书复印件并加盖投标单位公章。 |
|  | 项目负责人（8分） | 供应商拟为本项目配备的项目负责人具有： 1、林业专业高级工程师资格，得8分。 2、林业专业中级工程师资格，得6分。 3、林业专业助理工程师资格，得4分 注：上述人员不累计计分，仅按最高分计一次分；采购响应文件中需提供上述人员的专业技术职务资格证书及供应商已为上述人员购买的意外伤害保险[以本项目发布采购公告日期前供应商已为上述人员购买的意外伤害保险（保险期间的截止日期须在2025年8月31日之后）为准]的相关证明材料复印件并加盖投标单位公章。 |
|  | 技术人员 （24分） | 供应商拟为本项目：每配备1名具有林业专业中级及以上工程师资格的人员，得6分；每配备1名具有林业专业助理工程师资格的人员，得4分；最多得24分。 注：同一人员不重复计分，仅按最高分计一次分；供应商拟为本项目配备的项目负责人不计分；采购响应文件中需提供上述人员的证书及供应商已为上述人员购买的意外伤害保险[以本项目发布采购公告日期前供应商已为上述人员购买的意外伤害保险（保险期间的截止日期须在2025年8月31日之后）为准]的相关证明材料复印件并加盖投标单位公章。 |
|  | 飞防作业质量监理服务方案 （24分） | 投标人须在采购响应文件中提供飞防作业质量监理服务方案，方案须包含以下内容： ①作业前准备与资质审查，包括但不限于资质与方案审查、使用药剂与设备查验、试航与试喷验证的方法、程序等； ②作业中实时监控与动态控制，包括但不限于实时数据采集监测的方法和程序、安全管控和应急响应机制； ③作业效果评估与文档管理，包括但不限于环境影响评价、喷洒效果、药剂持效期检测的组织安排，资料归档与报告编制管理； ④技术支持与组织保障，包括但不限于智能监管工具、监理队伍设置等。 注：上述方案内容每提供一项得6分，满分24分，没有提供不得分；方案须加盖投标单位公章。 |
|  | 业绩 （20分） | 供应商每有1项含有林业有害生物防治监理类内容的合同得5分，最高得20分。 注：上述合同含正在履约的合同，同一项目不同年度续签的合同可以重复计分；采购响应文件中需提供合同和中标（成交）通知书复印件并加盖投标单位公章。 |